Załącznik nr 3.

Projekt umowy na wykonanie przewiertów sterowanych

UMOWA Nr … /RK/2019

zawarta w dniu ………………. r. w Bogatyni, pomiędzy :

Bogatyńskimi Wodociągami i Oczyszczalnią Spółką Akcyjną z siedzibą w Bogatyni ul. Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego 20, 59-900 Bogatynia, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000046613, NIP 615-14-97-881, REGON 230376046, kapitał zakładowy: 89 881 182,00 zł, w całości wpłacony, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:

Prezesa Zarządu- Romana Konopskiego

a

…………………………………………………..

…………………………………………………..

………………………………………………….

zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez:

…………………………………………………

………………………………………………….

Na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 1843) niniejsza umowa nie podlega przepisom tej ustawy.

§1

1.Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać przewierty sterowane w podłożu gruntowym z wciągnięciem rury osłonowej PE 100/RC SDR 17  dz 125 szt. 4  na głębokości 1,50 m.

w Sieniawce oraz przewiertu rurą PE100 /RC SDR 17 dz 125 szt. 2 na głębokości 1,50 m w Porajowie  w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Dokumentacja projektowo kosztorysowa oraz budowa łącznika sieci wodociągowej w m. Sieniawka-Porajów” w następujących etapach:

-  Wykonanie  przewiertu sterowanego  w terenie zielonym z wyciągnięciem rury przewodowej PE 100/RC SDR 17 dz 125 o długości 441 m w miejscowości Sieniawka ul. Rolnicza– I etap

- Wykonanie  przewiertu sterowanego w drodze z wyciągnięciem rury przewodowej  PE 100/RC SDR 17 dz 125 o długości 203 m w miejscowości Porajów ul Stawowa -  II etap

§2

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy określony w §1 w terminie od …………...

do …………………..r.

2.Za termin zakończenia prac uznaje się dzień końcowego bezusterkowego odbioru wykonanych usług

3. Zamawiający nie dopuszcza fakturowania częściowego po każdym zrealizowanym etapie przedmiotu

umowy na podstawie protokołów odbioru częściowego wykonanych usług.

4.W przypadku odbiorów częściowych przedmiotu  umowy ,za  termin zakończenia robót uznaję się

dzień ostatniej części przedmiotu umowy potwierdzony podpisaniem protokołu odbioru.

§3

Strony ustalają, że do obowiązków Zamawiającego należy:

1)przekazanie placu budowy,

2)dostarczenie dokumentacji istniejącej infrastruktury podziemnej będącej w kolizji

z przewiertem,

3)zabezpieczenie i oznakowanie dróg, z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń,

4)uzyskanie wszelkich stosownych uzgodnień z właścicielami terenu, na którym prowadzone będą roboty, na wykonanie prac rozbiórkowych i przygotowawczych,

5)dostarczenie i zgrzanie rur PE na budowę,

6) wykonanie prac odtworzeniowych.

Do obowiązków Wykonawcy należy:,

1)zabezpieczenie terenu budowy.

§4

Strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu  Umowy ,o którym mowa w §1,na podstawie iloczynu ceny jednostkowej określonej w formularzu oferty  -  ……. złotych  netto/mb za wykonanie przewiertu sterowanego rurą PE100/RC SDR17 dz 125 i rzeczywistej ilości metrów wykonanego przewiertu.

§5

Strony ustalają, że:

1)przekazanie placu budowy nastąpi w dniu ………………r.,

2)rozpoczęcie robót nastąpi w dniu przekazania placu budowy a zakończenie wszystkich robót określonych w §1 w dniu …………………..r.

§6

1.Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie zapewnić pobór energii elektrycznej, niezbędnej do zrealizowania przedmiotu umowy.

2.Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia urządzeń ochronnych

i zabezpieczających w zakresie bhp, jak również ochrony swojego mienia oraz ochrony przeciwpożarowej.

§7

1.Zwłoka w dostarczeniu dokumentacji lub dostarczenie jej w stanie niekompletnym stanowi podstawę przesunięcia terminów wykonania robót na czas, jaki spowodowało opóźnienie w jej dostarczeniu.

2.Wykonawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od założeń w zakresie zmiany promienia krzywej przewiertu, długości i głębokości, spowodowanej odmiennymi warunkami geologicznymi, po powiadomieniu i wyrażeniu zgody przez Zamawiającego.

§8

1.Wykonawca odpowiada za uszkodzenia podziemnych urządzeń takich jak: kable, rury, przewody itp. znajdujących się na trasie budowy, które są uwidocznione w dokumentacji . Obok dokumentacji winna być udostępniona Wykonawcy inwentaryzacja zbrojenia podziemnego, jeżeli nie jest naniesiona

w dokumentacji.

2.W przypadku uszkodzenia uzbrojenia podziemnego, Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy na własny koszt.

3.Wykonawca nie odpowiada za uszkodzenia podziemnych urządzeń takich jak: kable, rury, przewody itp. znajdujących się na trasie budowy, które nie są uwidocznione w dokumentacji.

§ 9

Wykonawca zwolniony będzie z dotrzymania umownego terminu wykonania robót

w przypadkach:

1)niedotrzymania przez Zamawiającego warunków umowy,

2)zlecenia robót dodatkowych lub zamiennych w trakcie wykonywania robót będących przedmiotem niniejszej umowy,

3)zwłoki w dostarczeniu rur przez Zamawiającego.

§10

1.Koordynatorami  robót będą:

1)ze strony Zamawiającego – Robert Rzeźnik,

2)ze strony  Wykonawcy - ………………………………

2.Odbiór robót, o których mowa w § 1 niniejszej umowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru, podpisanego  przez obie strony.

3.Protokół  odbioru, o którym  mowa w ust.2 będzie stanowił podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT.

4.Zamawiający przystąpi do odbioru robót w terminie do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia ich zakończenia przez Wykonawcę.

5.Protokół odbioru w imieniu Zamawiającego podpisze: Robert Rzeźnik.

6.W przypadku nie przystąpienia Zamawiającego do odbioru w terminie określonym w ust.4 Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury VAT na podstawie jednostronnie sporządzonego protokołu odbioru.

7.Faktura VAT za wykonane roboty, stanowiące przedmiot umowy będzie płatna przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

8.Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT oraz upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.

9.Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należności za wykonane roboty

w terminie ……… dni od daty doręczenia do siedziby Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury VAT wraz z protokołem odbioru.

§11

1.W przypadku konieczności przerwania robót objętych niniejszą umową z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający lub w razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, wysokość wynagrodzenia za wykonane roboty zostanie ustalona na podstawie protokolarnie zatwierdzonego zaawansowania robót.

2.W przypadku stwierdzenia w trakcie wykonywania robót złych warunków geologicznych nie ujętych

w dokumentacji, a uniemożliwiających wykonanie przewiertu, nastąpi rozwiązanie umowy bez obciążeń dla każdej ze stron.

3.Protokół o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu stanowić będzie podstawę rozliczenia należności Wykonawcy.

§12

Rozwiązanie umowy przez każdą ze Stron może nastąpić ze skutkiem natychmiastowym, po wcześniejszym powiadomieniu w formie pisemnej,

w przypadku, gdy jedna ze Stron stanie się podmiotem postępowania upadłościowego, układowego, naprawczego, lub innej reorganizacji prowadzącej do jego podziału, połączenia lub likwidacji.

§13

1.W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego, Zamawiający zapłaci karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia netto za przedmiot umowy.

2.W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia netto za przedmiot umowy.

3. Za wynagrodzenie  netto  strony przyjmują ilość mb  przewiertu określoną w § 1 ust.1 i cenę netto określoną w §4  umowy.

§14

1.W przypadku nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1)za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,2%  wynagrodzenia  netto, o którym mowa  w   § 4  za każdy dzień zwłoki.

2)za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy za wykonany przedmiot odbioru, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia ustalonego na usunięcie wad.

§15

1.Wszelkie zmiany w umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i prawa budowlanego .

3.Mogące wyniknąć ze stosunku objętego umową spory rozstrzygane będą przez właściwy Sąd Gospodarczy.

4.Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z 27.04.2016r.

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

5.Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający:                                                                                 Wykonawca: